**Relatório Scrum**

**Product Backlog**

1. Alteração da lista de veículos para destaque em azul

- Status: Concluído

- Descrição: A lista de veículos foi atualizada para apresentar os itens em destaque com a cor azul.

3. Detalhamento dos nomes e links para outras páginas

- Status: Concluído

- Descrição: Foi realizado o detalhamento dos nomes dos veículos e inseridos links para outras páginas.

2. Alteração ao acessar os detalhes dos veículos

- Status: Não realizado

- Descrição: Nenhuma alteração foi feita na funcionalidade de acesso aos detalhes dos veículos.

4. Comparar especificidades de mais de um veículo

- Status: Não realizado

- Descrição: Não foram feitas alterações ou adições na funcionalidade de comparação de veículos.

**Sprint Review**

* Objetivo da Sprint:

- Implementar melhorias na visualização e navegação da lista de veículos, além de ajustes em

funcionalidades de detalhes e comparação.

* Itens Entregues:

- Lista de veículos em destaque na cor azul.

- Detalhamento de nomes e links para outras páginas.

* Itens Não Entregues:

- Alterações no acesso aos detalhes dos veículos.

- Implementação da comparação de especificidades entre veículos.

* Observações:

- Melhorias implementadas tornaram a navegação mais intuitiva.

- Itens pendentes serão reavaliados para a próxima Sprint.

**Sprint Retrospective**

* O que deu certo:

- Conclusão eficiente das alterações visuais e melhorias na navegação.

* O que poderia melhorar:

- Melhor alinhamento inicial sobre o esforço técnico necessário.

- Planejamento de tempo mais eficaz.

* Ações para a próxima Sprint:

- Avaliação técnica mais detalhada antes da definição do escopo.

- Priorização dos itens pendentes junto ao Product Owner.